Tabla de contenido

- Objeto del Servicio	2

- Lugar de entrega del servicio	2

- Descripción del Servicio	2

  - Descripción de los servicios	2

    - Clasificación de servicios	6

      - Consultoría para el desarrollo de plataformas digitales.	6

      - Forma de contabilizar el servicio de consultoría	12

  - Requisitos del proveedor	15

    - Dominio del proveedor en este tipo de servicio de consultoría	16

    - Certificaciones Indispensables del proveedor:	16

    - Requerimientos del personal	18

      - Nivel de Experiencia	19

      - Descripción de perfiles	19

      - Acciones de Remediación	24

    - Oficina de Proyecto	25

    - Equipo de Desarrollo Ágil	26

  - Términos y condiciones de entrega	26

    - Proceso de Atención de Nuevas Solicitudes	27

    - Proceso de Reporte de Errores y Fallas	27

    - Penas Convencionales	29

- Entregables	31

  - Entregables por Sprint por Proyecto	32

  - Entregables Generales por proyecto al finalizar	70

  - Entregables en el primer sprint de cada Proyecto	71

  - Tabla de Entregables por Sprint por mes	72

- Garantía	72

- Vigencia	73

- Forma de Pago	73

# Objeto del Servicio

Contratación de los servicios de consultoría especializada en tecnologías de la información, enfocados en el desarrollo de software en ambientes Híbridos, Cloud AWS y On Premise que a través de las habilidades y conocimientos especializados puedan desarrollar e implementar soluciones tecnológicas sobre las cuales operan los procesos sustantivos de la Secretaría de Finanzas, ayudando además a mejorar su eficiencia, productividad y competitividad. Estos servicios garantizarán la continuidad operativa, optimización del rendimiento, refuerzan la seguridad y evolución tecnológica de los componentes críticos, alineándose con los objetivos estratégicos de modernización digital de la SF y el impulso hacia un ecosistema tecnológico ágil y adaptable.

# Lugar de entrega del servicio

El proveedor deberá realizar el servicio de consultoría desde instalaciones propias de forma remota o presencial, con los recursos y equipo necesarios brindados por el mismo proveedor, con el fin de garantizar el desarrollo de los alcances del presente anexo. Las reuniones de trabajo podrán ser remotas o presenciales según lo requerido por la SF, en donde la SF solo proporcionará el espacio para llevar a cabo dichas reuniones.

La SF podrá solicitar para casos específicos que el proveedor desempeñe sus funciones en instalaciones propias de alguna entidad gubernamental designada por la SF. La SF deberá proveer sólo el espacio e infraestructura necesaria para el desarrollo del trabajo del proveedor.

# Descripción del Servicio

## Descripción de los servicios

Consultoría para el desarrollo de soluciones sobre plataformas digitales avanzadas, desplegadas en ambientes nube (AWS) o On-Premise, con el objetivo de habilitar o fortalecer la operación de procesos sustantivos a cargo de las distintas áreas de Gobierno del Estado. Los desarrollos deberán implementarse sobre una arquitectura basada en componentes tecnológicos web, conforme a los lineamientos y estándares definidos por la entidad contratante.

Es necesario que el Proveedor para poder prestar el servicio considere las condiciones tecnológicas de la SF, las cuales se describen en el punto 3.1.1 Entorno tecnológico de la SF, así como apegarse al punto 3.2 Requisitos del Proveedor.

# Entorno tecnológico de la SF.

La SF actualmente cuenta con componentes tecnológicos de sistemas sobre plataformas digitales avanzadas en diferentes lenguajes. Los diferentes sistemas de la SF que se encuentran operando en diferentes tecnologías y deberán ser soportados para su continuidad operativa así mismo como nuevos desarrollos. A continuación, se describe la arquitectura para los nuevos desarrollos.

Arquitectura desacoplada de Sistemas Front-End y Back-End.

## Front-End

  - Tecnologías utilizadas

Para asegurar que el sistema proporcione una experiencia fluida, escalable y con un rendimiento optimizado, el Front-End debe utilizar las siguientes tecnologías:

    - Firebase como middleware de autenticación de usuarios.

    - Tailwind como framework de CSS

    - NG-Zorro como biblioteca de componentes y controles para Angular.

    - NgRx para la gestión del estado de la aplicación

  - Arquitectura

El Front-End se estructurará bajo Screaming Architecture para reflejar la lógica del negocio de manera clara y organizada. Esta organización de carpetas y la jerarquía deberán estar alineadas con las mejores prácticas de desarrollo, garantizando que cada parte del código esté correctamente separada y fácil de mantener.

La estructura de carpetas será la siguiente:

    - public: Contendrá los archivos estáticos de la aplicación, como imágenes, iconos, etc.

    - src: Carpeta principal que albergará todo el código fuente de la aplicación.

    - app: Carpeta donde se gestionará la lógica principal de la aplicación, y que se subdividirá en:

      - core: Incluirá componentes, servicios, guards (para controlar accesos), e interceptores globales que serán utilizados a lo largo de toda la

aplicación, permitiendo un flujo centralizado de lógica y gestión de acceso.

      - features: Aquí se organizarán las funcionalidades específicas del negocio, estructuradas en módulos que se alinearán con los casos de uso y necesidades del negocio.

      - shared: Contendrá los componentes y utilidades reutilizables que podrán ser compartidos entre distintas funcionalidades del sistema, favoreciendo la consistencia y la eficiencia en el desarrollo.

      - environments: Incluirá configuraciones específicas de los diferentes entornos (desarrollo, pruebas, producción), lo que permitirá una gestión eficiente y adaptable de las configuraciones según el entorno.

La	estructura	anterior	está	integrada	en	las	plantillas	base	que	serán proporcionadas por la DGTIT.

## Back-End

  - Tecnologías aplicadas

    - .NET 8 como framework de desarrollo.

    - Dapper para optimización de consultas a bases de datos.

    - Docker para contenerización y despliegue escalable.

    - Bases de datos SQL Server, Couchbase, MongoDB y MySQL, de acuerdo con las necesidades.

  - Arquitectura

"Clean Architecture Domain-Driven Design", con las siguientes capas API, Application, Infraestructure, Domain y Cryptography.

    - API

Capa que sirve de enlace para recibir y responder las peticiones del Front-End.

    - Application

Capa que se encarga de validar y seleccionar la información que será enviada al Front-End a través de DTOs.

    - Infrastructure

Capa que gestiona la conexión con las fuentes de datos.

    - Domain

Capa que define la estructura central de los datos mediante modelos.

    - Cryptography

Capa que maneja el cifrado y descifrado de los datos sensibles.

La	estructura	anterior	está	integrada	en	las	plantillas	base	que	serán proporcionadas por la DGTIT.

La arquitectura debe considerar lo siguiente:

    - Capacidad de trabajar local, nube e híbrido.

    - Alta disponibilidad.

    - Escalable.

    - Incorporar la menor cantidad de tecnologías posible.

    - Requiere	la	menor	cantidad	de	personal	especializado	post implementación.

# Clasificación de servicios

De acuerdo a lo definido en el punto 3.1.1 Entorno tecnológico de la SF, en donde se establecen los modelos y estándares que norman las soluciones tecnológicas de la SF, el Proveedor deberá brindar sus servicios apegados a las condiciones operativas y tecnológicas del entorno, definidas en dicho apartado, así como cumplir con los lineamientos y exigencias establecidos en el punto 3.2 Requisitos del Proveedor, a fin de garantizar la calidad, continuidad, seguridad, interoperabilidad y desempeño óptimo de las soluciones tecnológicas en operación y en desarrollo. Se establece que el proveedor deberá desarrollar los siguientes proyectos listados, de los cuales deberá de considerar las fases de análisis técnico, construcción, pruebas, liberación y despliegue, documentación.

### Consultoría para el desarrollo de plataformas digitales.

Con el propósito de que el proveedor cuente con los elementos necesarios para estimar los recursos y las horas requeridas en la elaboración de su propuesta técnica y económica, a continuación se presenta la relación de proyectos a desarrollar. Cada proyecto se encuentra vinculado a un anexo específico, en el cual se detallan los alcances, funcionalidades y requerimientos que deberán ser cubiertos en su ejecución.

Anexos:

| Descripción | Anexo |
| --- | --- |
| Documento de diseño del detalle del proyecto | 1.1 Portal Único de Compras |
| Documento de diseño del detalle del proyecto | 1.2 Sistema de Evaluación Individual del Desempeño |
| Documento de diseño del detalle del proyecto | 1.3 BIP |
| Documento de diseño del detalle del proyecto | 1.4 Mi Portal SATEG |
| Documento de diseño del detalle del proyecto | 1.5 Sistema Servicio Profesional |

| Documento de diseño del detalle del proyecto | 1.6 Reestructuración de sitio estático "Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM)" a aplicación WEB dinámica. |
| --- | --- |
| Documento de diseño del detalle del proyecto | 1.7 Reestructuración sitio estático "Plan de retorno asistido para personas migrantes Guanajuatenses" a aplicación WEB dinámica. |
| Documento de diseño del detalle del proyecto | 1.8 Desarrollo de Aplicativos para Registro y Búsqueda de datos Biométricos |
| Documento de diseño del detalle del proyecto | 1.9 Portal Trámites Nivel 4(Baja por robo de vehículo) |
| Documento de diseño del detalle del proyecto | 1.10 Emisión CFDI Actualización y Migración |
| Documento de diseño del detalle del proyecto | 1.11 Análisis y diseño del Sistema de Administración de Capacitación (SAC) que remplazará al Sistema de Transferencia de Información (STI), vinculando la plataforma Moodle, SAP LSO y Campus DNC, considerando tanto los cursos que se encuentran dentro de sap, como de los organismos autónomos |
| Documento de diseño del detalle del proyecto | 1.12 Solicitud de Módulo Cobro de Multas Anexo 2 |

El servicio deberá de planificar, estimar y ejecutar de manera estructurada los proyectos requeridos. Cada proyecto incluirá un expediente, en el cual se detalla el alcance, requerimientos funcionales y técnicos, tiempos estimados de desarrollo y entregables.

La SF requiere de servicios de consultoría para desarrollo de proyectos, relacionado con el análisis, construcción, pruebas, documentación y despliegue en la nube de AWS o en infraestructura propia de plataformas.

El Proveedor garantizará la ejecución de los servicios solicitados durante la vigencia del contrato la cual se describe en el punto 6. Vigencia.

En ningún caso y por ningún concepto podrá considerarse a la SF como patrón directo o sustituto del Personal Asignado.

Para cada proyecto, el procedimiento será el siguiente:

La SF de acuerdo a los proyectos a desarrollar designará a un Líder de Proyecto responsable de coordinar la gestión del proyecto, así como la validación de requerimientos.

Se integrará un expediente digital para cada proyecto que incluirá:

- Nombre, objetivo y descripción del proyecto

- Listado de Requerimientos funcionales y técnicos

- Módulos a desarrollar o procesos a sistematizar

- Cronograma propuesto y plan de trabajo inicial.

- Listado de Sprint con porcentaje de avance y funcionalidades a cubrir.

- El proveedor realizará, si es necesario, un análisis o levantamiento complementario para precisar el alcance, únicamente para precisar información y asegurar que el diseño y desarrollo reflejen fielmente las necesidades operativas.

El seguimiento de los proyectos se realizará a través de sprints que facilita estructurar el proyecto en fases progresivas. Estos sprints se llevarán a cabo mensualmente, los cuales permitirán dar visibilidad al avance de las actividades mediante entregables parciales, bitácoras de trabajo y reportes de seguimiento. Cada tarea deberá estar documentada y asociada al expediente del proyecto. Cualquier modificación en el alcance, cronograma o esfuerzo requerido será gestionada mediante un procedimiento formal de control de cambios, previamente acordado y documentado por ambas partes.

Una vez finalizado el desarrollo, se validará el contenido de los entregables, los cuales deberán de contar con la firma autógrafa y a entera satisfacción del

Responsable de la SF.(Director General de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones )

Mediante este servicio, el proveedor será responsable de desarrollar los proyectos y realizar la configuración necesaria para su correcta implementación en la infraestructura de nube de AWS que administra la Secretaría de Finanzas. El proveedor brindará soporte técnico y operativo para llevar a cabo la migración e integración de los desarrollos a dicha infraestructura; sin embargo, no se le otorgarán credenciales de acceso directo a la nube. Todas las acciones que requieran intervención dentro del entorno serán ejecutadas por personal autorizado de la Secretaría, con base en las instrucciones y documentación técnica proporcionada por el proveedor.

El objetivo es asegurar la continuidad operativa de los procesos de negocio del Gobierno del Estado. Además, el servicio deberá considerar, de manera enunciativa pero no limitativa, los siguientes aspectos:

        - Atención de problemas y fallas relacionados con mal funcionamiento y/o errores operativos del sistema o aplicación.

        - Mejoras operativas a nivel diseño y/o desarrollos que permitan dar cumplimiento a los requerimientos realizados.

        - Correcciones o cambios derivados de alguna migración en la infraestructura de la SF realizada por el Proveedor.

        - Control de versiones de cada una de las modificaciones realizadas a los desarrollos que se encuentran en los diferentes sistemas web realizada por el Proveedor.

        - Participar en el análisis e implementación de modificaciones y/o mejoras a los procesos de negocio, definidos y documentados previamente por la SF, que se encuentran en operación, considerando las soluciones que soportan los procesos de punta a punta, incluidas las interfaces y sistemas analíticos.

        - Diseño y preparación de escenarios de pruebas (incluyendo conjuntos de datos), cuando las modificaciones y mejoras realizadas se encuentren listas para liberarse al ambiente de Calidad para validación del Servicio por parte de la SF. Deberán considerar las pruebas unitarias, integrales y de

regresión, incluyendo los ajustes necesarios para corregir los errores que resulten de las pruebas.

        - Optimizar programas e interfaces que intervienen, entre otros, en procesos de carga de información masiva y en línea.

        - Generar documentación técnica y funcional correspondiente a los cambios y/o mejoras de los procesos involucrados.

        - Se requiere que los procesos de negocios que se ejecutarán a través de los desarrollos realizados por el proveedor sean integrados con plataformas SAP, La DGTIT proveera las interfaces necesarias como WS, APIs u otra interfaz de comunicación necesaria para la integración con estos sistemas, por lo que el proveedor solo hará consumo de dichos mecanismos de integración desarrollados por la DGTIT. Las integraciones necesarias para el cumplimiento de la funcionalidad deberán estar apegadas al numeral

3.1.1 Entorno tecnológico de la SF

## Fases a considerar para la prestación del Servicio a desarrollo de proyectos de plataformas digitales avanzadas

Inicio y Planificación

        - Levantamiento de requerimiento

Identificación de las necesidades de las unidades sustantivas, a nivel de reglas de negocio, identificando qué requerimientos son funcionales o no funcionales.

Se realizarán sesiones para explicar al proveedor las necesidades detectadas en estos levantamientos y poder tener un contexto integral de la necesidad.

        - Planeación y administración

A través de esta actividad se busca que el Proveedor, una vez que el Líder de Desarrollo de la SF asignado al proyecto obtenga la definición clara de un requerimiento, elabore un plan de trabajo que contemple de inicio a fin: el listado de actividades a realizar, estimación de recursos asignados a cada actividad y la estimación de tiempo con fechas de entrega.

        - Generación de Expediente de Proyecto

El Proveedor en conjunto con el líder del Desarrollo de la SF asignado al proyecto deberán de generar un expediente del proyecto, el cual deberá de contener los documentos listados y aplicables a cada fase del contrato según lo estipulado en el numeral 4 Entregables, la documentación generada durante el ciclo de vida del

proyecto, será anexada a este expediente la cual deberá de ser validada por el Líder de Desarrollo de la SF asignado al proyecto.

Ejecución y control

        - Análisis de los requerimientos

A través de esta actividad se determinará la funcionalidad que deberá contener la solución.

        - Diseño de solución

Esta actividad comprende desde el diseño de la arquitectura, base de datos, interfaces y otros mecanismos de comunicación. Actividad desarrollada por el Analista de la SF en conjunto con el equipo asignado por el Proveedor; el cual tendrá como insumo el resultado del Análisis de requerimientos.

        - Implementación

Actividad enfocada a la ejecución e implementación de la solución conforme a lo definido en la etapa de análisis y en la etapa de diseño de la solución. Actividad desarrollada por el Proveedor y equipo técnico de SF correspondiente al desarrollo del o los componentes del Sistema.

        - Pruebas

Con la finalidad de poder asegurar el correcto funcionamiento, el Proveedor deberá generar los escenarios de prueba en conjunto con el equipo de análisis de SF y los usuarios finales, para probar de forma unitaria cada uno de los componentes, así como los flujos integrales. Esta actividad es desarrollada inicialmente entre los analistas y testing del Proveedor, y el equipo de Analistas de la SF en donde se validará en primera instancia los requerimientos solicitados; posteriormente se realizan las pruebas entre el equipo de Análisis y el Responsable del área solicitante asignado al proyecto registrando los resultados de las pruebas.

El Proveedor deberá realizar pruebas de análisis de vulnerabilidades a los componentes de la infraestructura tecnológica donde se ejecutarán las aplicaciones.

El Proveedor deberá realizar pruebas de penetración en los diferentes sistemas con la finalidad de detectar errores, vulnerabilidades, funcionalidad no autorizada o

cualquier código que ponga o pueda poner en riesgo la información de los ciudadanos y gobierno.

Queda estrictamente prohibido la realización de transacciones, modificación o alteración de datos o pruebas que pudieran afectar la continuidad de los sistemas, así como la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información.

La realización de los análisis de seguridad deberá contemplar el uso de equipo y herramientas adecuadas para el desarrollo de estas actividades, proporcionadas por el proveedor.

Cierre

        - Liberación y Despliegue

El Proveedor deberá generar las actividades necesarias de acompañamiento a la SF para que las actualizaciones y/o modificaciones realizadas puedan ser liberadas en un ambiente productivo.

Cabe hacer mención que el Proveedor tendrá que contemplar que el Roadmap de la metodología definida en el numeral 3.2.4 Oficina de Proyecto, coincidan con las fases del Modelo Integral de Programas y Proyectos Administrados por DGTIT.

### Forma de contabilizar el servicio de consultoría

Con el objetivo de establecer un esquema claro, proporcional y transparente para la contabilización del servicio de consultoría correspondiente al proyecto que se desarrolla en coordinación con la Dirección General de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (DGTIT) de la Secretaría de Finanzas (SF), se ha definido una metodología basada en la naturaleza modular del proyecto.

Dado que el proyecto contempla el desarrollo progresivo de múltiples módulos funcionales, cada uno con diferente nivel de complejidad técnica, volumen de trabajo e impacto en la solución integral, se ha determinado que la contabilización del servicio se realizará con base en un porcentaje al esfuerzo de desarrollo estimado por módulo respecto al total del proyecto.

Adicionalmente, para facilitar una gestión ágil y una trazabilidad precisa del avance técnico, se ha adoptado un modelo de ejecución basado en sprints mensuales, los cuales dividen el esfuerzo total del proyecto en intervalos de

trabajo recurrentes y medibles. Cada sprint corresponde a una unidad de tiempo mensual en la cual se planifican, desarrollan y entregan uno o más módulos o funcionalidades específicas.

Este enfoque permite:

        - Asignar valor específico a cada módulo, en función de los recursos técnicos requeridos, número de funcionalidades, pantallas, servicios asociados y pruebas.

        - Alinear los entregables técnicos con las facturaciones parciales, conforme al avance real y documentado de los módulos comprometidos en cada sprint.

        - Dividir el esfuerzo total de desarrollo en proporciones mensuales equivalentes (en tiempo), distribuyendo así la carga de trabajo y la contabilización de manera homogénea a lo largo del calendario del proyecto.

La ponderación de cada módulo está determinada con base en una matriz de complejidad y alcance funcional, que considera elementos como número de interfaces, reglas de negocio, nivel de integración con sistemas existentes, requerimientos de seguridad, entre otros factores relevantes.

La sumatoria de estos porcentajes conforma el 100% del valor total del proyecto, y cada factura o avance se relaciona directamente con los módulos o componentes entregados en cada sprint, conforme a su peso relativo en la estructura general del proyecto y al tiempo efectivo consumido en su desarrollo.

Este esquema promueve una gestión orientada a resultados, favorece la trazabilidad del avance técnico y asegura que los recursos asignados reflejen el valor real aportado en cada etapa del desarrollo, respetando tanto la complejidad funcional como la duración temporal del proyecto.

La Oficina de Proyectos podrá realizar ajustes en el orden y priorización de los sprints cuando, derivado del análisis técnico y de avance del desarrollo, se identifique la necesidad de modificar la secuencia de ejecución. Dichos ajustes tendrán como objetivo optimizar la gestión del proyecto y garantizar el cumplimiento de sus metas. El reordenamiento de los sprints no implicará modificación alguna en el alcance previamente establecido ni en el monto contratado, manteniéndose en todo momento los compromisos acordados entre las partes.

Tabla de valores por Sprint y tiempo de desarrollo esperado para cada anexo.

| Anexo | Nombre del Proyecto | Descripción | Sprints |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Portal Único de Compras | Plataforma digital centralizada que concentra, organiza y gestiona los procesos de adquisición de bienes y servicios | 12 |
| 1.2 | Sistema de Evaluación Individual del Desempeño | Sistema para valorar objetiva y transparentemente el rendimiento de los servidores públicos en el cumplimiento de sus funciones. | 10 |
| 1.3 | BIP | Sistema de Gestión del Banco de Información de Proyectos para planeación y seguimiento institucional. | 6 |
| 1.4 | Mi Portal SATEG | Portal integral para usuarios del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (SATEG), con múltiples funcionalidades y acceso ciudadano. | 4 |
| 1.5 | Sistema Servicio Profesional | Sistema para la administración del Servicio Profesional de Carrera, evaluación y seguimiento de personal. | 3 |
| 1.6 | Reestructuración Declaratoria AVGM | Transformación del sitio estático sobre la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en una aplicación web dinámica, interactiva y autoadministrable. | 2 |
| 1.7 | Plan de Retorno Asistido para Personas Migrantes Guanajuatenses | Reestructuración del sitio del Plan de Retorno Asistido para personas migrantes guanajuatenses hacia una solución dinámica, funcional y con gestión de contenidos. | 2 |
| 1.8 | Aplicativos para registro y guardado de datos Biométricos | Desarrollo de aplicativos para el registro y almacenamiento seguro de datos biométricos, facilitando la autenticación e identificación de usuarios. | 3 |
| 1.9 | Trámites Nivel 4(Baja por robo de vehículo) | Implementación de trámite digital Nivel 4 para la baja de vehículo por robo, con validación en línea y gestión automatizada del proceso. | 4 |

| 1.10 | Emisión CFDI actualización y migración | El sistema de emisión de CFDI ayudará a garantizar cumplimiento normativo y mejorar la operación. | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.11 | Análisis y diseño del Sistema de Administración de Capacitación (SAC) que remplazará al Sistema de Transferencia de Información (STI), vinculando la plataforma Moodle, SAP LSO y Campus DNC, considerando tanto los cursos que se encuentran dentro de sap, como de los organismos autónomos. | Análisis y diseño del nuevo Sistema de Administración de Capacitación (SAC), integrando Moodle, SAP LSO y Campus DNC, para sustituir al STI y centralizar la gestión de cursos internos y de organismos autónomos. | 8 |
| 1.12 | Módulo cobro de multas Anexo 2 | Desarrollo del módulo de cobro de multas (Anexo 2) para automatizar la gestión y facilitar el pago por parte de los usuarios. | 11 |

## Requisitos del proveedor

El Proveedor deberá cumplir los requisitos establecidos en este apartado, los cuales, son esenciales para garantizar que el Servicio sea proporcionado de manera eficiente, segura y conforme a los más altos estándares. El Proveedor deberá cumplir con una serie de documentos, acreditaciones y certificaciones que aseguren su capacidad técnica, experiencia y compromiso con las mejores prácticas en la industria, especialmente en el ámbito de la tecnología de la información y la nube de AWS. Además, se detallan las especificaciones relacionadas con el Personal Asignado, los niveles de certificación necesarios y los procedimientos de remediación ante posibles riesgos o retrasos en la ejecución del servicio, con el fin de asegurar la correcta implementación y continuidad operativa del proyecto.

La SF tendrá pleno derecho sobre el uso, modificación, mantenimiento y distribución del software una vez entregado.

El proveedor realizará la cesión de derechos sobre la propiedad intelectual desarrollada en cada uno de los proyectos al gobierno del estado de Guanajuato.

No existirá obligación de continuar contratando los servicios del proveedor para la operación o mejora del software.

Para los casos de propuestas técnicas, arquitecturas de software, uso de herramientas de software, desarrollo de software o cualquier otro tipo de servicio o sistema que requiera de licenciamiento, permiso, suscripción, entre otros , de manera parcial o total, EL PROVEEDOR deberá contar con todas las autorizaciones y/o licenciamientos necesarios, asumiendo toda la responsabilidad por las posibles violaciones que se causen en materia de patentes, marcas y/o derechos de autor, liberando así a la convocante de cualquier responsabilidad al respecto.[1]

## Dominio del proveedor en este tipo de servicio de consultoría

Con base en las tecnologías descritas, el proveedor debe demostrar las siguientes acreditaciones, experiencia y conocimientos dentro del Estado de Guanajuato:

## ACREDITACIONES

El proveedor deberá de mostrar las acreditaciones (a su nombre y no a través de terceros) de los siguientes temas:

### Acreditaciones AWS Cloud Services

      - AWS Acreditación de Public Sector Partner

      - AWS Acreditación de Advanced Tier Services

      - AWS Acreditación de Well-Architected Partner

      - AWS Acreditación de SDP Lambda

      - AWS Acreditación de CloudFront Delivery

      - AWS Acreditación de RDS Delivery

## Certificaciones Indispensables del proveedor:

El Proveedor debe de comprobar que su representada cuenta con un nivel de certificación técnica que garantice la calidad y seguridad en la ejecución del servicio. Por lo que son requeridas las siguientes certificaciones en la empresa.

| Certificaciones mínimas requeridas | Cantidad mínima requerida |
| --- | --- |
| AWS Certified Solutions Architect - Professional | 1 |
| AWS Certified DevOps Engineer - Professional | 4 |
| AWS Certified Security - Specialty | 1 |

## EXPERIENCIA

El proveedor deberá demostrar experiencia (a su nombre y no a través de terceros) en los siguientes puntos:

## Proyectos con instituciones Gubernamentales

      - Demostrar al menos 1 proyecto ejecutado con instituciones Gubernamentales utilizando alguna de las tecnologías antes mencionadas en el numeral 3.1.1 Entorno Tecnológico de la SF, la comprobación será a través de portafolios de proyectos que avale el desarrollo realizado con una vigencia no mayor a 3 años.

## Seguridad en la Nube:

      - Demostrar conocimiento en gestión de identidades y acceso (IAM) en AWS.

      - Implementación de políticas de seguridad, cifrado de datos, firewalls virtuales (AWS WAF, AWS Shield).

      - Configuración de servicios de monitoreo, auditoría y respuesta ante incidentes de seguridad en AWS (CloudWatch, CloudTrail, GuardDuty).

## Automatización y DevOps:

      - Demostrar al menos un proyecto ejecutado con instituciones gubernamentales en donde con el uso de herramientas y procesos de CI/CD utilizó tecnologías como AWS CodePipeline, AWS CodeBuild o similares para esquemas on premise.

      - Uso de herramientas de infraestructura como código (CloudFormation).

      - Habilidades en la automatización de tareas de administración de servidores y servicios en la nube de AWS.

## Contenedores Docker:

      - El proveedor debe demostrar experiencia en la implementación y gestión de contenedores Docker en el entorno de AWS, utilizando servicios como Amazon ECS, Amazon EKS, o AWS Fargate, o similares para esquemas on premise.

## FRONT END:

      - HTML5, CSS3 y JavaScript: Dominio de los estándares web actuales para la construcción de páginas web responsivas y accesibles.

      - Frameworks JavaScript:

        - Angular: Conocimiento en la creación de aplicaciones web escalables y estructuradas.

      - El proveedor deberá demostrar experiencia en el uso de la metodología Atomic Design para crear interfaces modulares y reutilizables, dividiendo los elementos en cinco niveles: Átomos, Moléculas, Organismos, Plantillas y Páginas.

Los puntos antes mencionados en donde el proveedor deberá de demostrar con evidencia será a través de un portafolio de proyectos donde se especifique y se acredite la experiencia y certificación solicitada en los puntos previos. 3.2.1 Acreditaciones AWS Cloud Services y 3.2.2 Certificaciones Indispensables del proveedor

## Requerimientos del personal

Será responsabilidad del Proveedor dar cumplimiento a la prestación de los servicios, deberá proveer las herramientas y medios que sean necesarios al personal asignado a cada una de las peticiones de servicio, con la finalidad de poder garantizar la correcta ejecución del servicio.

Por parte del proveedor deberá contar con el equipo de cómputo ideal para que el personal asignado cumpla con las actividades a realizar, así como el licenciamiento requerido que sea conforme al numeral 3.1.1 Entorno tecnológico de la SF, sin importar si el personal se encuentra asignado en la SF o se encuentre en las instalaciones del Proveedor, es obligatorio que todos los equipos de cómputo con los que disponga el personal que participe en el presente proyecto deberán contar con antivirus actualizado y las versiones más recientes del sistema operativo (incluidas las actualizaciones) que soporte el software requerido para llevar a cabo el servicio.

### Nivel de Experiencia

Los niveles de experiencia necesaria para desarrollo de software que brindarán continuidad operativa se definen a continuación:

Consultor Junior:

        - Al menos 2 años de experiencia continua y comprobable mediante CV en proyectos relacionados con la tecnología asignada.

Consultor Semi-Senior:

        - Al menos 3 años de experiencia continua y comprobable mediante CV en proyectos relacionados con la tecnología asignada.

Consultor Senior:

        - Al menos 4 años de experiencia continua y comprobable mediante CV en proyectos relacionados con la tecnología asignada.

### Descripción de perfiles

En la siguiente tabla se describen los perfiles y niveles de experiencia del personal requeridos para el desarrollo de los proyectos que podrán ser solicitados por la SF a través del PMO para brindar el servicio durante la vigencia del contrato.

| Perfil | Nivel | Experiencia |
| --- | --- | --- |
| PMO | Senior Al | Al menos 2 años de experiencia y certificación en PMI, y haber realizando las actividades en liderar y coordinar al equipo de trabajo para garantizar el éxito del proyecto, |

|  |  | para lo que se deberán realizar las siguientes actividades: Planificación del Proyecto: Desarrollar un plan detallado que establezca objetivos, alcance, cronograma, recursos necesarios. Gestión de Recursos: Asignar y administrar el equipo de trabajo, así como los recursos materiales y financieros para cumplir con los hitos y objetivos de cada Proyecto Seguimiento y Control: Monitorear continuamente el progreso de los Proyectos, identificar desviaciones, resolver problemas y tomar medidas correctivas según sea necesario. Comunicación: Facilitar la comunicación efectiva entre los diferentes equipos, partes interesadas y partes involucradas en el proyecto para garantizar una comprensión clara de los objetivos y expectativas. Gestión de Riesgos: Identificar, evaluar y mitigar los riesgos potenciales que podrían afectar el éxito de cada Proyecto. Esto incluye la implementación de estrategias para minimizar impactos negativos. Control de Calidad: Supervisar la calidad del trabajo realizado, asegurándose de que cumpla con los estándares establecidos y las expectativas de cada Proyecto. Gestión de Cambios: Gestionar los cambios en el alcance, los requisitos o cualquier otro aspecto de cada Proyecto, asegurándose de que se realicen de manera controlada y documentada. Reportes y Documentación: Preparar informes de progreso, documentar hitos, lecciones aprendidas y cualquier otro aspecto relevante de cada Proyecto. Cierre del Proyecto: Concluir los Proyectos de manera ordenada, revisando los resultados, entregando los |
| --- | --- | --- |

|  |  | productos finales y realizando evaluaciones para aprender de la experiencia. |
| --- | --- | --- |
| Consultor Analista | Senior | Al menos 4 años de experiencia realizando las actividades de: Recopilación de requerimientos y diseño de soluciones. - Recolectar y analizar los requerimientos de las necesidades para cada Proyecto. - Diseño de flujos de proceso que cumplan con los requerimientos solicitados para cada Proyecto. - Coordinar los equipos técnicos en el desarrollo realizado a las componentes de tecnologías avanzadas. - Elaboración de informes de avance de estatus de los Proyectos. - Impartir capacitación a usuarios clave definidos por la SF - Gestionar control de cambios autorizados por los equipos de SF y Proveedor. |
| Consultor Desarrollador Web | Junior | Al menos 2 años de experiencia realizando las actividades de: - Desarrollar y mantener aplicaciones utilizando tecnologías web - Creación de interfaces funcionales basadas en diseños proporcionados - Creación de aplicaciones adaptables a diferentes dispositivos - Realizar pruebas para asegurar que el código generado funcione correctamente |

|  |  | - Solucionar problema de código relacionados con el aplicativo - Documentar el código y funcionalidades desarrolladas - Comunicar avance de actividades realizadas |
| --- | --- | --- |
|  |  | Al menos 3 años de experiencia realizando las actividades de: |
|  |  | - Desarrollar y mantener aplicaciones utilizando tecnologías web modernas y con tecnologías desacopladas |
|  |  | - Colaborar en el diseño de soluciones técnicas para satisfacer las Proyectos |
|  |  | - Mejorar el rendimiento y eficiencia de las plataformas y aplicaciones a trabajar en las distintas Proyectos |
| Consultor Desarrollador Web | Semi-Se nior | - Aplicar técnicas de optimización de código y realizar pruebas de rendimiento - Coordinar y gestionar desarrollos solicitados en cada Proyecto que requieran trabajo colaborativo del Personal Asignado. |
|  |  | - Guiar a los desarrolladores Junior |
|  |  | - Diseño e implementación de integraciones con APIs |
|  |  | - Colaborar con los analistas para el diseño de la solución de cada Proyecto. |
|  |  | - Asegurar la implementación de diseños responsivos. |
|  |  | - Mantener documentación técnica actualizada. |

| Consultor Desarrollador Web | Senior | Al menos 4 años de experiencia realizando las actividades de: - Diseño y desarrollo de aplicaciones complejas utilizando tecnologías web modernas y tecnologías desacopladas. - Diseño y desarrollo de arquitecturas de software robustas, escalables y mantenibles. - Dirigir proyectos web, coordinando equipos multidisciplinarios. - Gestionar el ciclo de vida de desarrollo. - Definir y tomar decisiones sobre la arquitectura, tecnologías y herramientas. - Guiar y supervisar a los desarrolladores junio y semi-senior. - Asegurar el alto rendimiento y eficiencia de las aplicaciones. - Implementar soluciones que reduzcan la latencia - Asegurar que las aplicaciones cumplan con los estándares de seguridad más altos. - Implementar buenas prácticas de desarrollo. - Asegurar la documentación técnica de los desarrollos realizados. - Comunicar los avances de los desarrollos |
| --- | --- | --- |
| Testing | Semi-Se nior | Al menos 3 años de experiencia realizando las actividades de: - Análisis, diseño y documentación de casos de prueba basados en requerimientos de cada Proyecto. |

|  |  | - Ejecución y registro de pruebas manuales y automatizadas. - Detección, reporte y seguimiento de defectos en herramientas de gestión. - Colaboración con desarrollo para validar correcciones y mejoras establecidas en cada Proyecto. - Uso de metodologías ágiles para planificación de pruebas. - Pruebas de API, bases de datos y documentación de hallazgos con Postman y SQL. - Comunicación efectiva, pensamiento analítico y elaboración de reportes de calidad. |
| --- | --- | --- |

### Acciones de Remediación

En caso de que durante el desarrollo de alguno de los proyectos surjan situaciones que puedan afectar el cumplimiento de los entregables del proyecto, tiempos o condiciones establecidas, el PMO del Proveedor deberá notificarlo de forma inmediata al Líder de Desarrollo asignado y presentar un plan de remediación acorde con el nivel de impacto:

        - Impacto bajo: La situación puede resolverse mediante ajustes internos dentro del cronograma vigente, sin modificar fechas ni entregables. Las acciones correctivas deberán quedar registradas por escrito.

        - Impacto medio: Podría requerir reprogramación de entregas, manteniendo el alcance del proyecto. Las nuevas fechas deberán ser aprobadas por el Líder de Desarrollo y formalizadas en los registros del proyecto.

        - Impacto alto: Involucra modificaciones en el alcance, requerimientos o tiempos. El plan de ajuste deberá ser presentado por el Líder de Desarrollo, antes de su implementación, previa aprobación de la SF, quedando debidamente documentado en los entregables.

La gestión oportuna de estas situaciones es fundamental para garantizar la continuidad y éxito de cada proyecto.

## Oficina de Proyecto

Con la finalidad de contar con un seguimiento oportuno del avance de los Proyectos solicitados por la SF, el Proveedor deberá contemplar dentro de su estructura un PMO que tenga visión general de todas los Proyectos que se desprendan del presente contrato.

Quedando de la siguiente forma la estructura para el seguimiento oportuno del cumplimiento del contrato y supervisión de las actividades:

Por parte de la SF:

- Responsable de la SF (Director General de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones )

- Líder de Desarrollo de la SF (Líder asignado por cada proyecto )

- Responsable del área solicitante (Responsable asignado por cada proyecto)

Por parte del Proveedor:

- PMO del Proveedor

- Consultor Analista del proveedor

El PMO del Proveedor se encargará de la comunicación entre el Proveedor y la SF, esta interacción se realizará con el Líder de Desarrollo de la SF asignado al Proyecto. Dado lo anterior el PMO del Proveedor, deberá contar con la capacidad de poder tomar decisiones en cualquier momento; en caso de requerir autorización a una solicitud contará con 48 horas para dar una respuesta al Líder de Desarrollo de la SF asignado a la Proyecto.

Tanto el PMO y Consultor Analista del Proveedor, deberán estar disponibles en horario hábil conforme se marca en el numeral 3.4 Niveles de Servicio, lo anterior con la finalidad de solventar las necesidades del presente Servicio. Cabe hacer mención que, ante cualquier eventualidad, contingencia y/o necesidad operativa importante a petición del Líder de Desarrollo de la SF asignado a la Proyecto se deberán contemplar horarios atípicos, previa solicitud del Líder de Desarrollo de la SF asignado a la Proyecto , los cuales se presentarán durante ventanas de mantenimiento, reparación de fallas o cualquier tipo de evento que requiera atención inmediata. Los horarios atípicos serán diurnos, nocturnos, fines de

semana o días feriados. Las actividades que desarrollará el PMO del proveedor estarán relacionadas a:

- Coordinar y atender la selección del Perfil que se integrará al Personal Asignado para la ejecución de Proyectos.

- Será el encargado de la sustitución y finalización de la participación de los integrantes del Personal Asignado de cualquier Proyecto, previa solicitud de la SF.

Coordinar y revisar las horas dedicadas en conjunto con el Líder de Desarrollo de la SF asignado al Proyecto para la atención de tareas/requerimientos asignados con respecto a las actividades planeadas en cada Proyecto.

## Equipo de Desarrollo Ágil

Dada la complejidad operativa de la SF y la necesidad de atender las necesidades del Servicio que solicitan las Unidades sustantivas que principalmente se encuentran en plataformas con componentes Web, es necesario que la ejecución de estos servicios se lleve a cabo sobre una metodología que permita al Proveedor dar cumplimiento de forma ágil y que sea adaptativa al entorno tecnológico Web.

## Términos y condiciones de entrega

Los entregables que se generen de la prestación del Servicio, deberán incluir Acuerdo de confidencialidad y no divulgación de información, Carta de Cesión de Derechos de Autor, protección de datos, documentación funcional y técnica (digital y editable), requerimientos del negocio, diseño y bases de datos, código y versiones, protocolo y evidencia de pruebas, entre otros, por lo cual el Proveedor deberá considerar que la ejecución y el resultado de los Servicios serán confidenciales y serán propiedad de la SF.

El Líder de Desarrollo de la SF asignado a la Proyecto , en conjunto con el PMO del proveedor, al inicio de cada Proyecto validará los entregables considerando la clasificación establecida en los numerales correspondientes al punto 3.1.2 Clasificación de servicios.

Todos los documentos que se consideren en el paquete de entregables de cada Proyecto deberán ser entregados de forma digital, conforme a los tiempos establecidos en el numeral 4. Entregables, asimismo el proveedor deberá notificar al Responsable de la SF mediante escrito firmado por el Representante Legal la entrega formal del paquete de entregables.

Durante la vigencia del servicio, la SF se reserva el derecho de solicitar los entregables que por necesidades del Servicio sean necesarios; esto a la entrega

del último sprint de cada proyecto los cuales deberán de contar con las firmas autógrafas y entera satisfacción del Responsable de la SF, de acuerdo con los formatos proporcionados por el Líder de Desarrollo de la SF asignado al Proyecto

La documentación generada para los componentes desarrollados por el Proveedor deberá estar apegada a la sección C) del numeral 3.1.1 Entorno Tecnológico de la SF

## Proceso de Atención de Nuevas Solicitudes

En caso de que surja la necesidad de incorporar nuevas solicitudes durante la ejecución del servicio, estas deberán ser planteadas por el Líder de Desarrollo de la SF al PMO del Proveedor. Dichas solicitudes serán analizadas en función de su complejidad y características, a fin de determinar el tiempo estimado de atención y desarrollo.

El procedimiento para su atención se regirá conforme a lo establecido en el numeral 3.1.2.1 Consultoría para el desarrollo y mejora continua de plataformas digitales, específicamente en el apartado “Actividades a considerar para la prestación del servicio a componentes en las plataformas digitales avanzadas”

## Proceso de Reporte de Errores y Fallas

Estas solicitudes serán requeridas por el Líder del Desarrollo de la SF al PMO del Proveedor, que de acuerdo con la clasificación de la severidad ocasionado deberá dar tiempo de respuesta y atención conforme al siguiente procedimiento

      - El Líder de Desarrollo de la SF asignado a la Proyecto realizará el reporte al PMO del Proveedor y Consultor Analista del problema o falla detectada utilizando los medios puestos a disposición por el Proveedor, el reporte deberá contar con la evidencia del error y el paso a paso para su replicación.

      - El PMO del Proveedor realizará la validación del reporte analizando la evidencia compartida y realizando el paso a paso para replicar el error o falla.

      - El PMO del Proveedor determinará los tiempos para dar atención al error o falla, el cual será notificado al Líder de Desarrollo de la SF asignado al Proyecto.

      - El PMO del Proveedor notificará al Líder de Desarrollo de la SF asignado al Proyecto las actividades a realizar durante su remediación, así como las evidencias que se generen y los perfiles y horas devengadas del Servicio que se hayan invertido en dicha remediación.

| Severidad | Descripción | Tiempo Respuesta Objetivo | Tiempo de inicio de atención Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Crítica | Se ha identificado una necesidad de un sistema o modificación esencial para procesos de negocio críticos. No existe una solución permanente o temporal identificada. | 1 día después del envío de petición de desarrollo | 3 días, después de solicitado el desarrollo por los medios descritos en el presente anexo. |
| Alta | Se ha identificado una adecuación necesaria o falla que interrumpe los procesos de negocio críticos. No existe una solución permanente pero sí hay una solución temporal documentada. | 3 días después del envío de petición de adecuación | 5 días, después de solicitada la corrección por los medios descritos en el presente anexo. |
| Media | Se han identificado problema o falla mínimos que no detienen ni afectan la operación de este. | 4 días después del envío de petición corrección | 8 días, después de reportado el evento por los medios descritos en el presente anexo. |
| Baja | Se necesita realizar un desarrollo con respecto a los criterios definidos en el numeral 3.1.2.1 Consultoría para el desarrollo y mejora continua de plataformas digitales avanzadas | 5 días después del envío de la petición. | La solución podrá variar en tiempo respecto a la petición de servicio enviada al proveedor. |

En caso de que el origen de los problemas se relacione a actividades realizadas por el Proveedor sobre el Servicio contratado, y se clasificará como Garantía del Proyecto de acuerdo a lo estipulado en el numeral 5 Garantía del presente documento, libre de costo para la SF.

## Penas Convencionales

El proveedor se obliga a cubrir como pena convencional la cantidad que resulte de aplicar un 2% semanal o fracción de semana sobre el valor total de la Proyecto incumplida, sin incluir en dicho valor el importe del impuesto al valor agregado, a partir de la fecha de vencimiento en los plazos pactados para dicha Proyecto y hasta su cabal cumplimiento.

La cantidad que resulte por concepto de penalidad, se deducirá del pago correspondiente que se le adeude al proveedor, en armonía con lo previsto en el artículo 134, tercer párrafo de la ley de contrataciones públicas para el estado de Guanajuato, o se hará efectiva mediante el cobro de la garantía de cumplimiento otorgada por "el Proveedor", dicha pena será calculada, determinada, aplicada y cobrada por la SF, en armonía con lo previsto en el artículo 43, tercer párrafo de los lineamientos para la operación del programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios de las dependencias y entidades, publicados en el periódico oficial del estado de Guanajuato, ejemplar 16, segunda parte, de fecha 2 de enero de 2021.

La SF a través del Líder de Desarrollo de la SF asignado a la Proyecto , solicitará al PMO de proyecto del Proveedor sesiones de seguimiento periódico a partir de la firma del contrato y hasta la fecha de término del mismo, se revisará el avance de Proyectos y actividades realizadas. Los documentos generados y presentados en estas sesiones se adjuntarán en los documentos listados en la sección 4. Entregables.

El mínimo de información a revisar en las sesiones será:

      - Planificación de actividades a realizar por el proveedor en el próximo periodo

      - Listado de Actividades cumplidas vs Listado de Actividades solicitadas, por Proyecto y su acumulado.

      - Avance de Proyectos.

      - Bitácoras de trabajo con tareas y actividades devengadas por cada Proyecto.

Los acuerdos tomados en dichas sesiones, se documentará en minutas de seguimiento, la asignación y priorización de las actividades, según la solicitud de requerimientos será definido por el Líder de Desarrollo de la SF asignado a la Proyecto y el PMO de Proyecto del Proveedor en cada Proyecto.

# Entregables

Todos los documentos generados durante el desarrollo de cada proyecto, así como aquellos requeridos por el contrato, deberán ser entregados en formato digital y en versiones editables, de acuerdo con la naturaleza de cada documento y conforme a los lineamientos establecidos en el presente anexo.

Adicionalmente, el proveedor deberá elaborar un informe de entrega con el listado de los documentos generados y entregados por proyecto, el cual se presentará de forma impresa y firmada. Este listado servirá como constancia formal de entrega.

Los entregables generados por requerimiento del contrato, así como los desarrollados en el proyecto, deberán de contar con la firma autógrafa y a entera satisfacción del Responsable (Director General de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones )

  - Entregables por Sprint por Proyecto Entregable Proyecto Portal Único de Compras

| Sprint | Módulos | Documentación | % del Valor de Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Módulo de Administración / Administración de Roles / Asignación de Permisos / Administración de Usuarios/ Administración de Flujo de Revisión/ Administración de Secuencia de Firma/ Administración de Catálogos | Arquitectura Solución del proyecto Infraestructura a utilizar (Dev , QA) del proyecto Calendario de actividades (Diagrama de Gantt) del proyecto Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel de los módulos de Catálogos del sistema, Configuración /Adminsitración de usuarios, alta de usuarios / Administración de roles Diseño de la base de datos de los módulos de Catálogos del sistema, Configuración /Adminsitración de usuarios, alta de usuarios / Administración de roles Diccionario de datos de los módulos de Catálogos del sistema, Configuración /Administración de usuarios, alta de usuarios / Administración de roles Código fuente de los módulos de Catálogos del sistema, Configuración /Administración de usuarios, alta de usuarios / Administración de roles Documentación Pruebas unitarias de los módulos de Catálogos del sistema, Configuración /Administración de usuarios, alta de usuarios / Administración de roles Documentación de análisis de Captura de solicitudes de Pedido de compras por Dependencia y Entidad | 20% |

| 2 | Captura de solicitudes de Pedido de compras por Dependencia y Entidad Integración con módulo de SAP, donde se captura la solicitud de compras y se vería refleja en el Portal Único de Compras | Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel del módulo de Captura de solicitudes de Pedido de compras por Dependencia y Entidad Diseño de la base de datos del módulo de Captura de solicitudes de Pedido de compras por Dependencia y Entidad Diccionario de datos del módulo de Captura de solicitudes de Pedido de compras por Dependencia y Entidad Código fuente del módulo de Captura de solicitudes de Pedido de compras por Dependencia y Entidad Documentación Pruebas unitarias del módulo de Captura de solicitudes de Pedido de compras por Dependencia y Entidad | 10% |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Asignación de las solicitudes recibidas al personal encargado de revisar solicitudes de compra | Documentación de análisis de Asignación de las solicitudes recibidas al personal encargado de revisar solicitudes de compra Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel del módulo de Asignación de las solicitudes recibidas al personal encargado de revisar solicitudes de compra Diseño de la base de datos del módulo de Captura de solicitudes de Asignación de las solicitudes recibidas al personal encargado de revisar solicitudes de compra Diccionario de datos del módulo de Captura de solicitudes de Asignación de las solicitudes recibidas al personal encargado de revisar solicitudes de compra Código fuente del módulo de Captura de solicitudes de Asignación de las solicitudes recibidas al personal encargado de revisar solicitudes de compra Documentación Pruebas unitarias del módulo de Captura de solicitudes de Asignación de las solicitudes recibidas al personal encargado de revisar solicitudes de compra | 5% |

| 4 | Revisión de la información de las solicitudes asignadas. Integración con SAP donde se visualizan los datos de la solicitud, en esta parte se tendrá que validar la solicitud capturada y validarla o en caso contrario realizar retroalimentación conforme a lo revisado. | Documentación de análisis de Revisión de la información de las solicitudes asignadas Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel del módulo de Revisión de la información de las solicitudes asignadas Diseño de la base de datos del módulo de Captura de solicitudes de Revisión de la información de las solicitudes asignadas Diccionario de datos del módulo de Captura de solicitudes de Revisión de la información de las solicitudes asignadas Código fuente del módulo de Captura de solicitudes de Revisión de la información de las solicitudes asignadas Documentación Pruebas unitarias del módulo de solicitudes de Revisión de la información de las solicitudes asignadas | 10% |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Consolidación, generación y sincronización de oferta / Parametrización de la Licitación/Invitación | Documentación de análisis de Consolidación, generación y sincronización de oferta / Parametrización de la Licitación/Invitación Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel del módulo de Consolidación, generación y sincronización de oferta / Parametrización de la Licitación/Invitación Diseño de la base de datos del módulo de Consolidación, generación y sincronización de oferta / Parametrización de la Licitación/Invitación Diccionario de datos del módulo de Consolidación, generación y sincronización de oferta / Parametrización de la Licitación/Invitación Código fuente del módulo de Consolidación, generación y sincronización de oferta / Parametrización de la Licitación/Invitación Documentación Pruebas unitarias del módulo de Consolidación, generación y sincronización de oferta / Parametrización de la Licitación/Invitación | 5% |

| 6 | Publicación de convocatorias abiertas o cerradas/ Junta de aclaración, se pueden suscitar más de una, para solventar dudas o inconformidades | Documentación de análisis de Publicación de convocatorias abiertas o cerradas/ Junta de aclaración, se pueden suscitar más de una, para solventar dudas o inconformidades Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel del módulo de Publicación de convocatorias abiertas o cerradas/ Junta de aclaración, se pueden suscitar más de una, para solventar dudas o inconformidades Diseño de la base de datos del módulo de Publicación de convocatorias abiertas o cerradas/ Junta de aclaración, se pueden suscitar más de una, para solventar dudas o inconformidades Diccionario de datos del módulo de Publicación de convocatorias abiertas o cerradas/ Junta de aclaración, se pueden suscitar más de una, para solventar dudas o inconformidades Código fuente del módulo de Publicación de convocatorias abiertas o cerradas/ Junta de aclaración, se pueden suscitar más de una, para solventar dudas o inconformidades Documentación Pruebas unitarias del módulo de Publicación de convocatorias abiertas o cerradas/ Junta de aclaración, se pueden suscitar más de una, para solventar dudas o inconformidades | 10% |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Presentación de ofertas por parte de los proveedores | Documentación de análisis de Presentación de ofertas por parte de los proveedores Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel del módulo de Presentación de ofertas por parte de los proveedores Diseño de la base de datos del módulo de Presentación de ofertas por parte de los proveedores Diccionario de datos del módulo de Presentación de ofertas por parte de los proveedores Código fuente del módulo de Presentación de ofertas por parte de los proveedores Documentación Pruebas unitarias del módulo de Presentación de ofertas por parte de los proveedores | 5% |

| 8 | Validación técnica de las solicitudes de compras | Documentación de análisis de Validación técnica de las solicitudes de compras Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel del módulo de Validación técnica de las solicitudes de compras Diseño de la base de datos del módulo de Validación técnica de las solicitudes de compras Diccionario de datos del módulo de Validación técnica de las solicitudes de compras Código fuente del módulo de Validación técnica de las solicitudes de compras Documentación Pruebas unitarias del módulo de Validación técnica de las solicitudes de compras | 5% |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Validación económica de las compras que se desean realizar | Documentación de análisis de Validación económica de las compras que se desean realizar Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel del módulo de Validación económica de las compras que se desean realizar Diseño de la base de datos del módulo de Validación económica de las compras que se desean realizar Diccionario de datos del módulo de Validación económica de las compras que se desean realizar Código fuente del módulo de Validación económica de las compras que se desean realizar Documentación Pruebas unitarias del módulo de Validación económica de las compras que se desean realizar | 5% |
| 10 | Seguimiento a determinación del fallo de las propuestas presentadas | Documentación de análisis de Seguimiento a determinación del fallo de las propuestas presentadas Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel del módulo de Seguimiento a determinación del fallo de las propuestas presentadas Diseño de la base de datos del módulo de Seguimiento a determinación del fallo de las propuestas presentadas Diccionario de datos del módulo de Seguimiento a determinación del fallo de las propuestas presentadas Código fuente del módulo de Seguimiento a determinación del fallo de las propuestas presentadas Documentación Pruebas unitarias del módulo de Seguimiento a determinación del fallo de las propuestas presentadas | 10% |

| 11 | Elaboración del clausulado para emitir los contratos por medio de plantillas y validación del contrato | Documentación de análisis de Elaboración del clausulado para emitir los contratos por medio de plantillas y validación del contrato Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel del módulo de Elaboración del clausulado para emitir los contratos por medio de plantillas y validación del contrato Diseño de la base de datos del módulo de Elaboración del clausulado para emitir los contratos por medio de plantillas y validación del contrato Diccionario de datos del módulo de Elaboración del clausulado para emitir los contratos por medio de plantillas y validación del contrato Código fuente del módulo de Elaboración del clausulado para emitir los contratos por medio de plantillas y validación del contrato Documentación Pruebas unitarias del módulo de Elaboración del clausulado para emitir los contratos por medio de plantillas y validación del contrato | 5% |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Seguimiento a modificatorios de los contratos de compras | Documentación de análisis de Seguimiento a modificatorios de los contratos de compras Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel del módulo de Seguimiento a modificatorios de los contratos de compras Diseño de la base de datos del módulo de Seguimiento a modificatorios de los contratos de compras Diccionario de datos del módulo de Seguimiento a modificatorios de los contratos de compras Código fuente del módulo de Seguimiento a modificatorios de los contratos de compras Documentación Pruebas unitarias del módulo de Seguimiento a modificatorios de los contratos de compras | 10% |

Entregable Proyecto Sistema de Evaluación Individual del Desempeño

| Sprint | Módulo | Sub módulos: | Documentación | Porcentaje de Proyecto a reflejarse en factura mensual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Administración del sistema | Sub módulos: - Administración de usuarios y permisos. - Administración de Catálogos - Administración de Etapas de cierre y apertura del sistema - Administración de flujos para Firma Electrónica | Arquitectura Solución del proyecto Infraestructura a utilizar (Dev , QA) del proyecto Calendario de actividades (Diagrama de Gantt) del proyecto Documentación de análisis, Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel, Diseño de la base de datos, Diccionario de datos, Código fuente, y Documentación Pruebas unitarias de Módulo Administración del sistema | 10% |
| 2 | Expediente de Servidor Público para consulta (Vista evolución Servidor Público) | - Consulta de datos generales del Servidor Público - Evaluaciones realizadas y pendientes por semestre pactado - Historial de calificaciones otorgadas - Descarga y consulta de Constancias de sus evaluaciones - Historial de movimiento por etapa | Documentación de análisis, Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel, Diseño de la base de datos, Diccionario de datos, Código fuente, y Documentación Pruebas unitarias de Expediente de Servidor Público para consulta (Vista evolución Servidor Público) | 10% |
| 3 | Registro de actividades y metas de Evaluación al desempeño | - Registro de actividades y metas de las personas colaboradoras. - Validación del registro de actividades y metas en la cuenta de la persona a quien se le asignaron dichas actividades o metas. | Documentación de análisis, Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel, Diseño de la base de datos, Diccionario de datos, Código fuente, | 10% |

|  |  | - Debe seleccionar meta del PBR no podrá avanzar si no selecciona al menos una meta. - Cada usuario deberá contar con un mínimo de 3 metas y máximo 5, incluyendo las seleccionadas del PBR. - Al término de registrar actividades o metas, deberá regresar al listado de tareas pendientes. - Debe activarse la actividad de aceptar en la cuenta de la persona que realizaron el registro de actividades. - La ponderación de todas las actividades o metas debe dar la suma del 100%, si la suma rebasa o es menor no puede dejar avanzar al usuario y deberá activar un mensaje donde indique que el porcentaje no es correcto y requiere revisión. - Resumen de registro de actividades deberá traer una tabla que indique el número de actividades registradas con la información de la descripción de la actividad y el porcentaje. | y Documentación Pruebas unitarias de Registro de actividades y metas de Evaluación al desempeño |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Registro de Evaluación al desempeño: primer semestre y segundo semestre por Servidores Públicos | - La calificación a cada actividad se realizará en una escala del 0 al 100% de cumplimiento con respecto a lo programado en el semestre. - La calificación a cada actividad se realizará en una escala del 0 al 100% de cumplimiento con respecto a lo programado en el semestre. | Documentación de análisis, Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel, Diseño de la base de datos, Diccionario de datos, Código fuente, y Documentación Pruebas unitarias de Registro de Evaluación al desempeño: primer semestre y | 10% |

|  |  | - El sistema mostrará las actividades o metas registradas para evaluar el desempeño de la persona colaboradora. - La calificación a cada actividad se realizará en una escala del 0 al 100% de cumplimiento con respecto a lo programado en el semestre. - Si la calificación rebasa el 100% no puede dejar avanzar al usuario y deberá activar un mensaje donde indique que el porcentaje no es correcto y requiere revisión. - La evaluación de las capacidades profesionales generales y la visión de gobierno, así como las Técnicas Institucionales deberán ser evaluadas de acuerdo a la siguiente escala que va 5-Sobresaliente, muy bueno, bueno, insuficiente, Deficiente y no aceptable. - Resumen de evaluación deberá traer una tabla con la siguiente información: Factor evaluado, Promedio general, - Resultado (1 al 5), Nivel de desempeño (Sobresaliente, Muy bueno, Bueno, Suficiente, Deficiente y No aceptable) y la calificación en una escala del 1 al 100. - La calificación se conformará con los siguientes porcentajes: Actividades 60%, Capacidades institucionales 10%,Capacidades técnicas institucionales 10% el total de este porcentaje será un 80% que se sumará con la calificación de su evaluación autoperceptiva. | segundo semestre por Servidores Públicos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | - Debe activarse la actividad de aceptar o rechazar la evaluación en la cuenta de la persona que realizó la evaluación semestral. - Debe activarse la encuesta de satisfacción personal en la cuenta de la persona evaluada - En caso de rechazo de calificación deberá abrir el proceso de inconformidad. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Seguimiento de la evaluación al desempeño de Colaboradores por Superior jerárquico | - Consulta y visualización de estatus de colaboradores en sus evaluaciones - El sistema muestra un listado de las personas que han sido sujetas de evaluación del primer semestre o segundo semestre. - Comparativo de calificaciones de las personas evaluadas ya sea en gráficas de barra o en radial. | Documentación de análisis, Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel, Diseño de la base de datos, Diccionario de datos, Código fuente, y Documentación Pruebas unitarias de Seguimiento de la evaluación al desempeño de Colaboradores por Superior jerárquico | 10% |
| 6 | Revisión y seguimiento de evaluaciones al desempeño de forma individual (Rol Revisor RH) | Reasignar persona superior jerárquica. Regresar de etapa(Evaluación y validar calificación) y Reporte general (Total de Personas que deben de ser evaluados, Pendientes de acordar metas y/o actividades, Actividades y metas por consultar (liberadas). Personas que no pactará, Realizaron el acuerdo de actividades y metas, Pendientes de calificar, Calificación por consultar (liberar), Inconformidad, Personas que concluyeron su evaluación, | Documentación de análisis, Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel, Diseño de la base de datos, Diccionario de datos, Código fuente, y Documentación Pruebas unitarias de Revisión y seguimiento de evaluaciones al desempeño de forma individual (Rol Revisor RH) | 10% |

|  |  | Personas que no evaluarán y Personas que no Concluyeron el proceso. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Configuración de etapas del procesos y Servidores públicos a evaluar | - Permitir el poder reasignar superior Jerárquico - Reasignar persona superior jerárquica de manera masiva. - Apertura del sistema por etapa - Cambiar de dependencias y configurar permisos. - Asignación de roles del sistema - Configuración de Secuencia de firma electrónica para Estímulos. | Documentación de análisis, Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel, Diseño de la base de datos, Diccionario de datos, Código fuente, y Documentación Pruebas unitarias de Configuración de etapas del procesos y Servidores públicos a evaluar | 10% |
| 8 | Asignación de Estímulos al desempeño | - Generación de un reporte de Servidores Públicos correspondientes para ser acreedores al estímulo al desempeño y no acreedores al estímulo. - Validación de reporte por medio de firma electrónica por parte de las Dependencias para la asignación del estímulo. | Documentación de análisis, Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel, Diseño de la base de datos, Diccionario de datos, Código fuente, y Documentación Pruebas unitarias de Asignación de Estímulos al desempeño | 10% |
| 9 | Reportes | - Reporte general (Total de Personas que deben de ser evaluados, Pendientes de acordar metas y/o actividades, Actividades y metas por consultar (liberadas). Personas que no pactarán - Reporte por capacidad y por persona (capacidades profesionales capacidades profesionales técnicas institucionales) - Reporte de calificación final: (Semestre 1 y Semestre 2 - Reporte de inconformidad de calificación (Id, Secuencial, RFC, Apellido paterno, Apellido materno, Nombre, | Documentación de análisis, Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel, Diseño de la base de datos, Diccionario de datos, Código fuente, y Documentación Pruebas unitarias de Reportes | 10% |

|  |  | Sexo, Nivel, Puesto, Unidad, Jefe, Ente abreviatura) - Reporte de encuesta administrador RRHH. - Reporte encuesta al personal. - Reporte de calificaciones estímulos - (Semestre 1, Semestre 2, Calificación Capacitación, Calificación Bienestar Laboral, Calificación Final, Semestres evaluados, Secuencial, Elemento PEP, Unidad, Área funcional, Fecha de ingreso a gobierno). - Reporte histórico de calificaciones, (Archivo PDF generado por DGRH). - Reportes históricos de Estímulos (Archivo PDF generado por DGRH). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Configuración de Planeación del proceso de Evaluación al desempeño | - Apertura y cerrar en cada etapa registrada en el calendario - Cargar información de SED PBR - Cargar información de SAP Hana - Cargar de layout de nómina No SAP - Visualización de la estructura orgánica. - Sistema deberá aperturar y cerrar en cada etapa registrada en el calendario. | Documentación de análisis, Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel, Diseño de la base de datos, Diccionario de datos, Código fuente, y Documentación Pruebas unitarias de Configuración de Planeación del proceso de Evaluación al desempeño | 10% |

Entregable Proyecto BIP

| Sprint | Módulo | Documentación | Porcentaje de Proyecto a reflejarse en factura mensual |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Catálogos sistema Configuración / Administración de usuarios / Alta de usuarios Configuración / Adminsitración de Roles Análisis de Módulo de Documentación de Iniciativas" | Arquitectura Solución del proyecto BIP Infraestructura a utilizar (Dev , QA) del proyecto BIP Calendario de actividades (Diagrama de Gantt) del proyecto BIP Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel de los módulos de Catálogos del sistema, Configuración /Adminsitración de usuarios, alta de usuarios / Administración de roles Diseño de la base de datos de los módulos de Catálogos del sistema, Configuración /Adminsitración de usuarios, alta de usuarios / Administración de roles Diccionario de datos de los módulos de Catálogos del sistema, Configuración /Adminsitración de usuarios, alta de usuarios / Administración de roles Código fuente de los módulos de Catálogos del sistema, Configuración /Adminsitración de usuarios, alta de usuarios / Administración de roles Documentación Pruebas unitarias de los módulos de Catálogos del sistema, Configuración /Adminsitración de usuarios, alta de usuarios / Administración de roles Documentación de Análisis de Módulo de Documentación de Iniciativas | 15% |

| 2 | Desarrollo de Módulo de Documentación de Iniciativas - Etapa 1 | Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel del módulo de documentación de iniciativas – Etapa 1 Diseño de la base de datos del módulo de documentación de iniciativas – Etapa 1 Diccionario de datos del módulo de documentación de iniciativas – Etapa 1 Código fuente del módulo de documentación de iniciativas – Etapa 1 Documentación Pruebas unitarias del módulo de documentación de iniciativas – Etapa 1 | 15% |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Desarrollo de Módulo de Documentación de Iniciativas - Etapa 2 Análisis de Módulo de Dictaminación Técnica | Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel del Módulo de Documentación de Iniciativas - Etapa 2 Diseño de la base de datos del Módulo de Documentación de Iniciativas - Etapa 2 Diccionario de datos del Módulo de Documentación de Iniciativas - Etapa 2 Código fuente del Módulo de Documentación de Iniciativas - Etapa 2 Documentación Pruebas unitarias del Módulo de Documentación de Iniciativas - Etapa 2 Documentación de Análisis de Módulo de Dictaminación Técnica | 18% |
| 4 | Desarrollo de Módulo de Dictaminación Técnica Análisis de Módulo de Ratificación Análisis de Módulo de Transferencia a Programación | Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel del módulo de dictaminación técnica. Diseño de la base de datos del módulo de dictaminación técnica. Diccionario de datos del módulo de dictaminación técnica. Código fuente del módulo de dictaminación técnica. Documentación Pruebas unitarias del módulo de dictaminación técnica. Documentación de Análisis de Módulo de Transferencia a Programación | 18% |

| 5 | Desarrollo de Módulo de Ratificación Análisis de Módulo de Transferencia a Programación | Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel del módulo de ratificación. Diseño de la base de datos del módulo de ratificación. Diccionario de datos del módulo de ratificación. Código fuente del módulo de ratificación. Documentación Pruebas unitarias del módulo de ratificación. Documentación de Análisis de Módulo de Transferencia a Programación | 18% |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Desarrollo de Módulo de Transferencia a Programación | Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel del módulo de transferencia a programación. Diseño de la base de datos del módulo de transferencia a programación. Diccionario de datos del módulo de transferencia a programación. Código fuente del módulo de transferencia a programación. Documentación Pruebas unitarias del módulo de transferencia a programación. | 16% |

Entregable Proyecto Mi Portal SATEG

| Sprint | Módulo | Documentación | Porcentaje de Proyecto a reflejarse en factura mensual |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Configuración / Administración de usuario / Alta de usuario Configuración / Roles Ingreso a la página del PORTAL SATEG Análisis y diseño de gestión del contribuyente Análisis de gestión del gestor de folios" | Arquitectura Solución del proyecto Mi Portal SATEG Infraestructura a utilizar (Dev , QA) del proyecto Mi Portal SATEG Calendario de actividades (Diagrama de Gantt) del proyecto Mi Portal SATEG Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel del módulo de configuración / Adminsitración de usuarios / Alta de usuarios / Administración de Roles Diseño de la base de datos del módulo de configuración / Adminsitración de usuarios / Alta de usuarios / Administración de Roles Diccionario de datos del módulo de configuración / Adminsitración de usuarios / Alta de usuarios / Administración de Roles Código fuente del módulo de configuración / Adminsitración de usuarios / Alta de usuarios / Administración de Roles Documentación Pruebas unitarias del módulo de configuración / Adminsitración de usuarios / Alta de usuarios / Administración de Roles Documentación de Análisis y diseño de gestión del contribuyente Documentación de Análisis de gestión del gestor de folios | 25% |

| 2 | Desarrollo de Gestión del contribuyente Desarrollo de Gestión del Gestor de Folios Análisis y diseño de Gestión del administrador de Solicitudes Análisis y diseño de Gestión de Gestión del Operador | Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel de los módulos de Gestión del contribuyente, Gestión del Gestor de Folios. Diseño de la base de datos de los módulos de Gestión del contribuyente, Gestión del Gestor de Folios. Diccionario de datos de los módulos de Gestión del contribuyente, Gestión del Gestor de Folios. Código fuente de los módulos de Gestión del contribuyente, Gestión del Gestor de Folios. Documentación Pruebas unitarias de los módulos de Gestión del contribuyente, Gestión del Gestor de Folios. Documentación de Análisis y diseño de Gestión del administrador de Solicitudes Documentación de Análisis y diseño de Gestión de Gestión del Operador | 25% |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Desarrollo de Módulo de Gestión del Administrador de Solicitudes Desarrollo de Módulo de Gestión del Operador Análisis del módulo de Gestión Administrativa | Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel de los módulos de gestión del administrador de Solicitudes, módulo de gestión del operador. Diseño de la base de datos de los módulos de gestión del administrador de Solicitudes, módulo de gestión del operador. Diccionario de datos de los módulos de gestión del administrador de Solicitudes, módulo de gestión del operador. Código fuente de los módulos de gestión del administrador de Solicitudes, módulo de gestión del operador. Documentación Pruebas unitarias de los módulos de gestión del administrador de Solicitudes, módulo de gestión del operador. Documentación de Análisis del módulo de Gestión Administrativa | 25% |

| 4 | Desarrollo de Módulo de Gestión Administrativa | Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel del módulo de gestión administrativa. Diseño de la base de datos del módulo de gestión administrativa. Diccionario de datos del módulo de gestión administrativa. Código fuente del módulo de gestión administrativa. Documentación Pruebas unitarias del módulo de gestión administrativa. | 25% |
| --- | --- | --- | --- |

Entregable Proyecto Sistema Servicio Profesional

| Sprint | Módulo | Documentación | Porcentaje de Proyecto a reflejarse en factura mensual |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Desarrollo de Módulo de Configuración / Administración de usuario / Alta de usuario Configuración / Roles Desarrollo de módulo de Ingreso a la página del PORTAL Análisis y diseño de gestión del contribuyente Análisis de gestión del gestor de folios | Arquitectura Solución del proyecto de Sistema Servicio Profesional. Infraestructura a utilizar (Dev , QA) del proyecto de Sistema Servicio Profesional. Calendario de actividades (Diagrama de Gantt) del proyecto de Sistema Servicio Profesional. Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel de los módulos de configuración / administración de usuarios, alta de usuarios, administración de roles y módulo de ingreso a la página del portal de Sistema Servicio Profesional. Diseño de la base de datos de los módulos de configuración / administración de usuarios, alta de usuarios, administración de roles y módulo de ingreso a la página del portal de Sistema Servicio Profesional. Diccionario de datos de los módulos de configuración / administración de usuarios, alta de usuarios, administración de roles y módulo de ingreso a la página del portal de Sistema Servicio Profesional. Código fuente de los módulos de configuración / administración de usuarios, alta de usuarios, administración de roles y módulo de ingreso a la página del portal de Sistema Servicio Profesional. Documentación Pruebas unitarias de los módulos de configuración / administración de usuarios, alta de usuarios, administración de roles y módulo de ingreso a la página del portal de Sistema Servicio Profesional. Documentación de Análisis de gestión del gestor de folios. | 33% |

| 2 | Programación de periodos de captura de proyectos Registro de proyectos Participación en convocatorias de proyectos Selección de estudiantes Análisis y diseño de Gestión de Gestión del Operador | Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel de los módulos de programación de periodos de captura de proyectos, registro de proyectos, participación en convocatorias de proyectos y selección de estudiantes. Diseño de la base de datos de los módulos de programación de periodos de captura de proyectos, registro de proyectos, participación en convocatorias de proyectos y selección de estudiantes. Diccionario de datos de los módulos de programación de periodos de captura de proyectos, registro de proyectos, participación en convocatorias de proyectos y selección de estudiantes. Código fuente de los módulos de programación de periodos de captura de proyectos, registro de proyectos, participación en convocatorias de proyectos y selección de estudiantes. Documentación Pruebas unitarias de los módulos de programación de periodos de captura de proyectos, registro de proyectos, participación en convocatorias de proyectos y selección de estudiantes. Documentación de Análisis y diseño de Gestión de Gestión del Operador | 33% |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Seguimiento del estudiante dentro del proyecto Solicitud de pago a estudiantes Reportes Capacitación técnica | Capacitación técnica del proyecto Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel de los módulos de seguimiento del estudiante dentro del proyecto y solicitud de pago a estudiantes. Diseño de la base de datos de los módulos de seguimiento del estudiante dentro del proyecto y solicitud de pago a estudiantes. Diccionario de datos de los módulos de seguimiento del estudiante dentro del proyecto y solicitud de pago a estudiantes. Código fuente de los módulos de seguimiento del estudiante dentro del proyecto y solicitud de pago a estudiantes. Documentación Pruebas unitarias de los módulos de seguimiento del estudiante dentro del proyecto y solicitud de pago a estudiantes. | 34% |

Entregable Proyecto Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM)

| Sprint | Módulo | Documentación | Porcentaje de Proyecto a reflejarse en factura mensual |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Módulo de Acciones Estratégicas Módulo de Noticias Recursos Audiovisuales Panel de Administración Gestión de Usuarios | Arquitectura Solución del proyecto Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) Infraestructura a utilizar (Dev , QA) del proyecto Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) Calendario de actividades (Diagrama de Gantt) del proyecto Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel de los módulos de acciones estratégicas, noticias, recursos audiovisuales, panel de administración y gestión de usuarios. Diseño de la base de datos de los módulos de acciones estratégicas, noticias, recursos audiovisuales, panel de administración y gestión de usuarios. Diccionario de datos de los módulos de acciones estratégicas, noticias, recursos audiovisuales, panel de administración y gestión de usuarios. Código fuente de los módulos de acciones estratégicas, noticias, recursos audiovisuales, panel de administración y gestión de usuarios. Documentación Pruebas unitarias de los módulos de acciones estratégicas, noticias, recursos audiovisuales, panel de administración y gestión de usuarios. | 50% |

| 2 | Ruedas de Prensa Recursos Audiovisuales Gestión de publicaciones Roles y Permisos Servicios vía API | Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel de los módulos de ruedas de prensa, recursos audiovisuales, gestión de publicaciones, configuración / administración de roles y permisos, servicios via API Diseño de la base de datos de los módulos de ruedas de prensa, recursos audiovisuales, gestión de publicaciones, configuración / administración de roles y permisos, servicios via API Diccionario de datos de los módulos de ruedas de prensa, recursos audiovisuales, gestión de publicaciones, configuración / administración de roles y permisos, servicios via API Código fuente de los módulos de ruedas de prensa, recursos audiovisuales, gestión de publicaciones, configuración / administración de roles y permisos, servicios via API Documentación Pruebas unitarias de los módulos de ruedas de prensa, recursos audiovisuales, gestión de publicaciones, configuración / administración de roles y permisos, servicios via API | 50% |
| --- | --- | --- | --- |

Entregable Proyecto Plan de Retorno Asistido para Personas Migrantes Guanajuatenses

| Sprint | Módulo | Documentación | Porcentaje de Proyecto a reflejarse en factura mensual |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Administración de Noticias / Alta y edición / Visualización pública 5: Visualización de contenido público Etapa 1 Diseño y prueba inicial de la API Configuración inicial de la base de datos | Arquitectura Solución del proyecto plan de retorno asistido para personas migrantes guanajuatenses. Infraestructura a utilizar (Dev , QA) del proyecto plan de retorno asistido para personas migrantes guanajuatenses. Calendario de actividades (Diagrama de Gantt) del proyecto plan de retorno asistido para personas migrantes guanajuatenses. Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel de administración de noticias / alta y edición / visualización pública, módulo de visualización de contenido público etapa 1, diseño de la API. Diseño de la base de datos administración de noticias / alta y edición / visualización pública, módulo de visualización de contenido público etapa 1, diseño de la API. Diccionario de datos administración de noticias / alta y edición / visualización pública, módulo de visualización de contenido público etapa 1, diseño de la API. Código fuente administración de noticias / alta y edición / visualización pública, módulo de visualización de contenido público etapa 1, diseño de la API. Documentación Pruebas unitarias administración de noticias / alta y edición / visualización pública, módulo de visualización de contenido público etapa 1, diseño de la API. | 50% |

| 2 | Solicitudes de Información / Visualización de solicitudes Administración y control de roles de usuario Desarrollo de Panel de Administración de Contenidos Desarrollo de Visualización de contenido público Etapa 2 Exposición de servicios vía API Diseño de Mantenibilidad y escalabilidad | Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel de Solicitudes de Información / Visualización de solicitudes, Administración y control de roles de usuario, Desarrollo de Panel de Administración de Contenidos, Desarrollo de Visualización de contenido público Etapa 2, Exposición de servicios vía API. Diseño de la base de datos de Solicitudes de Información / Visualización de solicitudes, Administración y control de roles de usuario, Desarrollo de Panel de Administración de Contenidos, Desarrollo de Visualización de contenido público Etapa 2, Exposición de servicios vía API. Diccionario de datos de Solicitudes de Información / Visualización de solicitudes, Administración y control de roles de usuario, Desarrollo de Panel de Administración de Contenidos, Desarrollo de Visualización de contenido público Etapa 2, Exposición de servicios vía API. Código fuente de Solicitudes de Información / Visualización de solicitudes, Administración y control de roles de usuario, Desarrollo de Panel de Administración de Contenidos, Desarrollo de Visualización de contenido público Etapa 2, Exposición de servicios vía API. Documentación Pruebas unitarias de Solicitudes de Información / Visualización de solicitudes, Administración y control de roles de usuario, Desarrollo de Panel de Administración de Contenidos, Desarrollo de Visualización de contenido público Etapa 2, Exposición de servicios vía API. Documento de diseño de mantenibilidad y escalabilidad. | 50% |
| --- | --- | --- | --- |

Entregable Proyecto Desarrollo de Aplicativos para Registro y Búsqueda de datos Biométricos

| Sprint | Módulo | Documentación | Porcentaje de Proyecto a reflejarse en factura mensual |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Desarrollo de Infraestructura Base Desarrollo de Módulo de Acceso Desarrollo de Pantalla Principal Desarrollo de Gestor de Documentos | Arquitectura Solución del proyecto Desarrollo de aplicativos para registro y guardado de datos Biométricos Infraestructura a utilizar (Dev , QA) del proyecto Desarrollo de aplicativos para registro y guardado de datos Biométricos Calendario de actividades (Diagrama de Gantt) del proyecto Desarrollo de aplicativos para registro y guardado de datos Biométricos Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel para los módulos de Infraestructura Base, Acceso, Pantalla Principal y Gestor de Documentos. Diseño de la base de datos para los módulos de Infraestructura Base, Acceso, Pantalla Principal y Gestor de Documentos. Diccionario de datos de los módulos de Infraestructura Base, Acceso, Pantalla Principal y Gestor de Documentos. Código fuente desarrollado para los módulos de Infraestructura Base, Acceso, Pantalla Principal y Gestor de Documentos. Documentación de pruebas unitarias de los módulos de Infraestructura Base, Acceso, Pantalla Principal y Gestor de Documentos. | 30 |

| 2 | Desarrollo del módulo de registro de huellas Desarrollo del módulo de captura de fotografía y validaciones automáticas | Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel para los módulos de Registro de huellas y Captura de fotografía con validaciones automáticas. Diseño de la base de datos para los módulos de Registro de huellas y Captura de fotografía con validaciones automáticas. Diccionario de datos para los módulos de Registro de huellas y Captura de fotografía con validaciones automáticas. Código fuente de los módulos de Registro de huellas y Captura de fotografía con validaciones automáticas. Documentación de pruebas unitarias para los módulos de Registro de huellas y Captura de fotografía con validaciones automáticas. | 35 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Desarrollo del módulo de captura de iris Desarrollo de módulo de firma digital | "Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel para los módulos de Captura de iris y Firma digital. Diseño de la base de datos para los módulos de Captura de iris y Firma digital. Diccionario de datos para los módulos de Captura de iris y Firma digital. Código fuente de los módulos de Captura de iris y Firma digital. Documentación de pruebas unitarias para los módulos de Captura de iris y Firma digital." | 35 |

Entregable Proyecto Portal Trámites Nivel 4(Baja por robo de vehículo)

| Sprint | Módulo | Documentación | Porcentaje de Proyecto a reflejarse en factura mensual |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Landing page pública Landing page de listado de trámites una vez autenticado Autenticación Administración de usuarios Roles Roles por usuario | Arquitectura de la solución del proyecto Portal Trámites Nivel 4. Infraestructura a utilizar (Dev, QA) para el proyecto. Calendario de actividades (Diagrama de Gantt) del proyecto. Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel para los módulos de Landing page pública, Landing page autenticada, Autenticación, Administración de usuarios, Roles y Roles por usuario. Diseño de la base de datos para los módulos anteriores. Diccionario de datos de los módulos anteriores. Código fuente desarrollado para los módulos anteriores. Documentación de pruebas unitarias de los módulos anteriores. | 25 |
| 2 | Listado de solicitudes Generar línea de captura Recibo de baja Nueva solicitud – Formatos para tu trámite: Datos generales Datos específicos Requisitos | Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel para los módulos de Listado de solicitudes, Generación de línea de captura, Recibo de baja y Nueva solicitud (datos generales, específicos y requisitos). Diseño de la base de datos para los módulos de solicitudes y comprobantes. Diccionario de datos de los módulos anteriores. | 25 |

|  |  | Código fuente desarrollado para los módulos. Documentación de pruebas unitarias de los módulos. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Ver solicitud – Formatos para tu trámite: Datos generales Datos específicos Requisitos Historial Asignar folio | Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel para los módulos de Ver solicitud (datos generales, específicos y requisitos), Historial y Asignar folio. Diseño de la base de datos para los módulos de consulta e historial de solicitudes. Diccionario de datos de los módulos anteriores. Código fuente desarrollado para los módulos. Documentación de pruebas unitarias de los módulos. | 25 |
| 4 | Validar solicitud – Datos de solicitud, Requisitos, Validación Editar solicitud Comentarios sobre la solicitud Pausar solicitud Cancelar solicitud | Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel para los módulos de Validación de solicitud (datos, requisitos y validación). Edición de solicitud, Comentarios, Pausa y Cancelación. Diseño de la base de datos para los módulos de validación y gestión de solicitudes. Diccionario de datos de los módulos anteriores. Código fuente desarrollado para los módulos. Documentación de pruebas unitarias de los módulos. | 25 |

Entregable Proyecto Emisión CFDI Actualización y Migración

| Sprint | Módulo | Documentación | Porcentaje de Proyecto a reflejarse en factura mensual |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ingresos adicionales, catálogos y sistema Ingresos reportes – Solicitudes metadata Catálogos – Entidades Catálogos – Sociedades Sistema – Cambiar contraseña Sistema – Inicio Sistema – Usuarios Sistema – Perfiles Sistema – Links | Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel para los módulos de ingresos adicionales, catálogos y sistema. Diseño de la base de datos para los módulos de catálogos y sistema. Diccionario de datos de los módulos. Código fuente desarrollado para los módulos. Documentación de pruebas unitarias de los módulos. | 15 |
| 2 | Base del sistema y nómina (v1.1) Nómina (reportes v1.1) – Consulta históricos de conciliación Nómina (recibos) – Carga de archivo ZIP Lista de cargas (v1.1) | Arquitectura de la solución del proyecto de Emisión CFDI. Infraestructura a utilizar (Dev, QA) del proyecto. Calendario de actividades (Diagrama de Gantt) del proyecto. Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel de los módulos de Nómina reportes v1.1, Consulta históricos, Nómina recibos (carga ZIP) y Lista de cargas v1.1. Diseño de la base de datos de los módulos anteriores. Diccionario de datos correspondiente. Código fuente desarrollado para los módulos. | 15 |

|  |  | Documentación de pruebas unitarias de los módulos. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Reportes de Nómina y Conciliaciones Nómina (reportes) – Timbrados Nómina (reportes) – Conciliación Nómina (reportes) – Entes Estatales Nómina (reportes) – Tipo SAT v1.x | Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel de los módulos de Timbrados, Conciliación, Entes Estatales y Tipo SAT v1.x. Diseño de la base de datos para los módulos de Nómina reportes. Diccionario de datos de los módulos de Nómina reportes. Código fuente desarrollado para los módulos. Documentación de pruebas unitarias para los módulos de Nómina reportes. | 15 |
| 4 | Configuración de ingresos y descargas masivas Configuración de ingresos – Relaciones (Prod-Uni) Ingresos (reportes) – Metadata Descarga masiva XML – Solicitud descarga Descarga masiva XML – Descargar xml.zip | Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel de los módulos de Configuración de ingresos, Reporte de metadata, Solicitud descarga XML y Descarga masiva de XML.zip. Diseño de la base de datos para los módulos de ingresos y descargas masivas. Diccionario de datos de los módulos de ingresos y descargas masivas. Código fuente desarrollado para los módulos. Documentación de pruebas unitarias para los módulos. | 15 |
| 5 | Nómina v1.2 y generación de XMLs Generar XMLs (a partir de plantilla) Descargar plantilla Excel (generar xml) Lista de cargas (v1.2) | Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel de los módulos de Generación de XMLs, Plantilla Excel y Lista de cargas v1.2. Diseño de la base de datos para los módulos anteriores. Diccionario de datos correspondiente. Código fuente desarrollado para los módulos. | 20 |

|  |  | Documentación de pruebas unitarias de los módulos. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Facturación y bitácoras Facturas – CFDI Personalizado Facturas – Reporte por rubro Facturas – Bitácora de comprobantes Facturas – Comprobantes Bitácora Facturas – Desglose de timbrados Facturas – Reporte comprobantes Facturas – Comprobantes Facturas – Otros meses (timbrado histórico) Facturas – Otros meses (reprocesamiento) | Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel para los módulos de facturación (CFDI personalizado, reportes, bitácoras, desglose y timbrados históricos). Diseño de la base de datos de los módulos de facturación. Diccionario de datos de facturación. Código fuente desarrollado para los módulos. Documentación de pruebas unitarias de los módulos de facturación. | 20 |

Entregable Proyecto Análisis y diseño del Sistema de Administración de Capacitación (SAC) que remplazará al Sistema de Transferencia de Información (STI), vinculando la plataforma Moodle, SAP LSO y Campus DNC, considerando tanto los cursos que se encuentran dentro de sap, como de los organismos autónomos.

| Sprint | Módulo | Documentación | Porcentaje de Proyecto a reflejarse en factura mensual |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autenticación y acceso | Calendario de actividades (Diagrama de Gantt) del proyecto Documento de Análisis Funcional, Modelo de Casos de Uso (UML), Diagrama de Procesos (BPMN), Arquitectura de Integración, Mapa de Pantallas y Wireframes, Modelo de Datos, Requerimientos No Funcionales, Catálogo de Reglas de Negocio del módulo de Autenticación y acceso | 12.5 |
| 2 | Gestión de perfiles de capacitación | Documento de Análisis Funcional, Modelo de Casos de Uso (UML), Diagrama de Procesos (BPMN), Arquitectura de Integración, Mapa de Pantallas y Wireframes, Modelo de Datos, Requerimientos No Funcionales, Catálogo de Reglas de Negocio del módulo de Gestión de perfiles de capacitación | 12.5 |
| 3 | Vinculación de cursos SAP LSO | Documento de Análisis Funcional, Modelo de Casos de Uso (UML), Diagrama de Procesos (BPMN), Arquitectura de Integración, Mapa de Pantallas y Wireframes, | 12.5 |

|  |  | Modelo de Datos, Requerimientos No Funcionales, Catálogo de Reglas de Negocio del módulo de Vinculación de cursos SAP LSO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Registro y seguimiento de cursos en Moodle | Documento de Análisis Funcional, Modelo de Casos de Uso (UML), Diagrama de Procesos (BPMN), Arquitectura de Integración, Mapa de Pantallas y Wireframes, Modelo de Datos, Requerimientos No Funcionales, Catálogo de Reglas de Negocio del módulo de Registro y seguimiento de cursos en Moodle | 12.5 |
| 5 | Módulo Campus DNC | Documento de Análisis Funcional, Modelo de Casos de Uso (UML), Diagrama de Procesos (BPMN), Arquitectura de Integración, Mapa de Pantallas y Wireframes, Modelo de Datos, Requerimientos No Funcionales, Catálogo de Reglas de Negocio del módulo de Módulo Campus DNC | 12.5 |
| 6 | Administración de convocatorias y catálogos | Documento de Análisis Funcional, Modelo de Casos de Uso (UML), Diagrama de Procesos (BPMN), Arquitectura de Integración, Mapa de Pantallas y Wireframes, Modelo de Datos, Requerimientos No Funcionales, Catálogo de Reglas de Negocio del módulo de Administración de convocatorias y catálogos | 12.5 |
| 7 | Reportes analíticos | Documento de Análisis Funcional, Modelo de Casos de Uso (UML), Diagrama de Procesos (BPMN), Arquitectura de Integración, Mapa de Pantallas y Wireframes, | 12.5 |

|  |  | Modelo de Datos, Requerimientos No Funcionales, Catálogo de Reglas de Negocio del módulo de Reportes analíticos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Diseño de arquitectura y modelo de interoperabilidad | Documento de Análisis Funcional, Modelo de Casos de Uso (UML), Diagrama de Procesos (BPMN), Arquitectura de Integración, Mapa de Pantallas y Wireframes, Modelo de Datos, Requerimientos No Funcionales, Catálogo de Reglas de Negocio del módulo de Diseño de arquitectura y modelo de interoperabilidad | 12.5 |

Entregable Proyecto Solicitud de Módulo cobro de multas Anexo 2

| Sprint | Módulo | Documentación | Porcentaje de Proyecto a reflejarse en factura mensual |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Administración del sistema | Arquitectura Solución del proyecto Infraestructura a utilizar (Dev , QA) en el proyecto Calendario de actividades (Diagrama de Gantt) del proyecto Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel de Administración del sistema Diseño de la base de datos que incluye lo necesario para los módulos de Administración de Sistema Diccionario de datos de Administración de Sistema Código fuente desarrollado para la Administración de Sistema Documentación de pruebas unitarias para la Administración del Sistema | 10 |
| 2 | Administración de Catálogos | Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel de Administración de Catálogos Diseño de la base de datos que incluye lo necesario para Administración de Catálogos Diccionario de datos de Administración de Catálogos Código fuente desarrollado para Administración de Catálogos Documentación de pruebas unitarias para Administración de Catálogos | 10 |

| 3 | Registro de Resoluciones | Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel de Registro de Resoluciones Diseño de la base de datos que incluye lo necesario para Registro de Resoluciones Diccionario de datos de Registro de Resoluciones Código fuente desarrollado para Registro de Resoluciones Documentación de pruebas unitarias para Registro de Resoluciones | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Registro de Resoluciones No SAP | Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel de Registro de Resoluciones No SAP Diseño de la base de datos que incluye lo necesario para Registro de Resoluciones No SAP Diccionario de datos de Registro de Resoluciones No SAP Código fuente desarrollado para Registro de Resoluciones No SAP Documentación de pruebas unitarias para Registro de Resoluciones No SAP | 10 |
| 5 | Seguimiento de Resoluciones y Notificaciones | Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel de Seguimiento de Resoluciones y Notificaciones Diseño de la base de datos que incluye lo necesario para Seguimiento de Resoluciones y Notificaciones Diccionario de datos de Seguimiento de Resoluciones y Notificaciones Código fuente desarrollado para Seguimiento de Resoluciones y Notificaciones Documentación de pruebas unitarias para Seguimiento de Resoluciones y Notificaciones | 10 |

| 6 | Gestión de Pagos y Convenios | Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel de Gestión de Pagos y Convenios Diseño de la base de datos que incluye lo necesario para Gestión de Pagos y Convenios Diccionario de datos de Gestión de Pagos y Convenios Código fuente desarrollado para Gestión de Pagos y Convenios Documentación de pruebas unitarias para Gestión de Pagos y Convenios | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Módulo de Reportes | Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel de Módulo de Reportes Diseño de la base de datos que incluye lo necesario para Módulo de Reportes Diccionario de datos de Módulo de Reportes Código fuente desarrollado para Módulo de Reportes Documentación de pruebas unitarias para Módulo de Reportes | 10 |
| 8 | Bitácora de Auditoría | Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel de Bitácora de Auditoría Diseño de la base de datos que incluye lo necesario para Bitácora de Auditoría Diccionario de datos de Bitácora de Auditoría Código fuente desarrollado para Bitácora de Auditoría Documentación de pruebas unitarias para Bitácora de Auditoría | 10 |
| 9 | Módulo de Validación Jurídica | Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel de Módulo de Validación Jurídica Diseño de la base de datos que incluye lo necesario para Módulo de Validación Jurídica Diccionario de datos de Módulo de Validación Jurídica Código fuente desarrollado para Módulo de Validación Jurídica Documentación de pruebas unitarias para Módulo de Validación Jurídica | 10 |

| 10 | Módulo de Firma y envío | Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel de Módulo de Firma y envío Diseño de la base de datos que incluye lo necesario para Módulo de Firma y envío Diccionario de datos de Módulo de Firma y envío Código fuente desarrollado para Módulo de Firma y envío Documentación de pruebas unitarias para Módulo de Firma y envío | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Interoperabilidad con otros sistemas | Especificación de requerimientos o diseño de alto nivel de Interoperabilidad con otros sistemas Diseño de la base de datos que incluye lo necesario para Interoperabilidad con otros sistemas Diccionario de datos de Interoperabilidad con otros sistemas Código fuente desarrollado para Interoperabilidad con otros sistemas Documentación de pruebas unitarias para Interoperabilidad con otros sistemas | 5 |

Los documentos correspondientes a los entregables de cada proyecto estarán directamente vinculados con el alcance definido para cada sprint, tomando como base la estructura modular previamente establecida. Esto garantiza que la documentación técnica, funcional y operativa se alinee con los avances específicos de cada fase de desarrollo, permitiendo una trazabilidad clara entre los módulos descritos y los entregables generados en cada iteración del proyecto.

## Entregables Generales por proyecto al finalizar

| # | Concepto | Periodicidad | Fecha de entrega | Responsable de validar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Carta de Cesión de Derechos de Autor correspondiente a la implementación de nuevas funcionalidades correspondiente por Proyecto. | Proyecto | En la entrega del último sprint de cada proyecto. | Líder de Desarrollo de la SF asignado a la Proyecto |
|  | Expediente por Proyecto |  |  |  |
|  | que contempla: |  |  |  |
| 1 | - Nombre, objetivo y descripción del proyecto - Listado de Requerimientos funcionales y técnicos - Módulos a desarrollar o procesos a sistematizar - Cronograma propuesto y plan de trabajo inicial. - Listado de Sprint con porcentaje de avance |  |  |  |

|  | y funcionalidades a cubrir. - El proveedor realizará, si es necesario, un análisis o levantamiento complementario para precisar el alcance, únicamente para precisar información y asegurar que el diseño y desarrollo reflejen fielmente las necesidades operativas. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Entregables en el primer sprint de cada Proyecto

| # | Concepto | Periodicidad | Fecha de entrega | Responsable de validar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Plan de comunicaciones entre el proveedor y la SF - Procedimiento de atención a implementación de nuevas funcionalidades - Procedimiento de atención de problema o falla para dar atención a cualquier solicitud de corrección que suceda con el software, conforme a lo establecido en el numeral 3.4 Niveles de Servicio. - Carta de cumplimiento con la: | En el primer sprint | A la entrega del primer sprint de cada proyecto. | Líder de Desarrollo de la SF asignado a la Proyecto |

|  | Cláusula de los acuerdos de confidencialidad y no divulgación de información |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Tabla de Entregables por Sprint por mes

|  | Mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto/Sprint | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Portal Único de Compras |  |  | 1 | 2,3 | 3,4 | 4 | 5,6 | 6 | 7 | 8,9 | 10,11 | 12 |
| Sistema de Evaluación Individual del Desempeño | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| Proyecto BIP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Proyecto Mi Portal SATEG | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proyecto Sistema Servicio Profesional |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| Proyecto Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| Plan de retorno asistido para personas migrantes Guanajuatenses |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de aplicativos para registro y guardado de datos Biométricos | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Portal Trámites Nivel 4(Baja por robo de vehículo) |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
| Emisión CFDI actualización y migración |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Análisis y diseño del Sistema de Administración de Capacitación (SAC) que reemplazará al Sistema de Transferencia de Información (STI), vinculando la plataforma Moodle, SAP LSO y Campus DNC, considerando tanto los cursos que se encuentran dentro de sap, como de los organismos autónomos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |
| Solicitud de Módulo cobro de multas Anexo 2 |  |  | 1 | 2,3 | 3,4 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10 | 11 |  |  |

# Garantía

La garantía deberá ser de 45 días naturales, dependiendo del Proyecto a partir de la entrega de los trabajos designados para cada Proyecto, con la finalidad de solucionar cualquier defecto o error que se identifique. La garantía de calidad cubre los siguientes aspectos:

- Errores o fallos de programación.

- Afectaciones ocasionadas en algún componente por la modificación de otro componente vinculado

- Deficiencias en las funcionalidades acordadas que impidan el uso de los componentes.

En caso de que el Equipo de SF identifique un incumplimiento, defecto o error dentro del período de garantía, el proceso de reclamación será el siguiente:

- El Líder de SF notificará al Proveedor por correo electrónico, detallando el error o falla en la funcionalidad encontrada.

- El Proveedor deberá responder a la solicitud en un plazo no mayor a 5 días hábiles.

La SF, durante el plazo de garantía del Proyecto, tendrá el derecho de observar los errores o fallas en la funcionalidad de los trabajos liberados de dicho Proyecto. El Proveedor analizará el impacto y, en común acuerdo con la SF, establecerán las fechas para resolución de la falla.

Para hacer válida la garantía, la SF deberá evidenciar que la falla en cuestión no es derivada de un incidente de su infraestructura tecnológica u operación de la misma, adicional la SF deberá garantizar que ningún tercero ha manipulado cualquier configuración o código liberado del Servicio otorgado en el Proyecto.

El Proveedor se compromete a resolver la incidencia reportada por la SF.

En caso de que el error o falla en la funcionalidad no sea corregido, la SF podrá hacer efectiva las penas convencionales establecidas en el punto 3.4.1 Penas Convencionales del presente documento.

# Vigencia

La vigencia del servicio de consultoría será de un año a partir de la fecha de firma del contrato

# Forma de Pago

Las facturas se entregarán a la SF a mes vencido del mes correspondiente y de acuerdo con lo establecido en los entregables mensuales. El pago de las facturas

correspondientes se realizará dentro de los 30 días hábiles posteriores a la fecha de recepción del comprobante fiscal digital (CFDI) y su representación impresa, detallando precios unitarios y totales de cada concepto, cumpliendo con los requisitos fiscales aplicables, previa entrega de los servicios recibidos a entera satisfacción y evidenciado en los entregables mensuales establecidos en el presente documento.

De acuerdo con las necesidades del proyecto y previo acuerdo entre las partes, se podrá otorgar un anticipo de hasta el 15% del monto total contratado, el cual será descontado proporcionalmente en los primeros tres pagos que se efectúen.

En caso de que el Proveedor cometa alguna de las infracciones establecidas en la ley, el pago se efectuará una vez que se concluyan los procedimientos de aplicación de sanciones y determinación de penas convencionales respectivas.